## Slide 1: Ciclo de vida en V
Por: Hernán Darío Coronel y Fabián Álvarez Rodríguez

## Slide 2: En qué consiste el modelo en V Es un modelo de desarrollo de software y sistemas que se centra en la validación y verificación a lo largo de las diferentes etapas del desarrollo. Este modelo estructura el proceso en forma de una "V" para representar el flujo de las actividades de diseño y pruebas.

## Slide 3: Etapas del modelo en V Vertiente Izquierda Requisitos del Sistema: Se definen los requisitos generales que debe cumplir el sistema. Especificación de Requisitos de Software: Se especifican los requisitos detallados del software. Diseño de Arquitectura: Se establece la arquitectura del sistema, dividiendo el software en módulos y especificando sus interacciones. Diseño de Módulos: Los módulos definidos en la fase de diseño de arquitectura se descomponen en componentes más pequeños y específicos.

## Slide 4: Pruebas Unitarias: En las pruebas unitarias se verifica el funcionamiento de cada módulo de forma aislada. Pruebas de Integración: Se verifica la interacción entre diferentes módulos del sistema. Pruebas de Sistema: Se evalúa el sistema completo para verificar que cumpla con los requisitos funcionales y no funcionales. Pruebas de Aceptación: Se realizan pruebas finales para asegurar que el sistema cumple con los requisitos del cliente. Etapas del modelo en V Vertiente Derecha

## Slide 5: Sigue estando vigente porque es un modelo que aporta: Validación y verificación. Documentación. Trazabilidad. Reducción de riesgos. ¿Sigue Vigente?

## Slide 6: Las ventajas que aporta son: Responsabilidades y objetivos muy definidos Planificación y minimización de riesgos. Calidad como una máxima. Ahorro de costes. Ventajas

## Slide 7: Los inconvenientes o limitaciones son: Muy rígido. Requerimientos muy explícitos. Versión funcional una vez avanzado el proyecto. “Estados de bloqueo” Inconvenientes

## Slide 8: Proyectos de desarrollo de software y sistemas en los que la precisión, la estabilidad y la seguridad son prioridades absolutas: Software crítico. Sistemas embebidos. Proyectos de pocos cambios. Ámbitos de uso

## Slide 9: El modelo V se integra con otras metodologías de desarrollo software. Principalmente: Modelo V Tradicional. Modelo V Extendido. Modelo V Iterativo. Modelo V en Espiral Modelo V Híbrido (V+Agile) Variantes del Modelo V

## Slide 10: ¡Muchas gracias!