## Metodología RUP
Creada por IBM. Seria un intermedio entre una metodología tradicional y una ágil.

- Establece un desarrollo iterativo e incremental
- Establece una alta importancia para la fase de requisitos
- RUP establece 4 fases
  1. Inicio:
     Establece el alcance del proyecto, se analizan los riesgos y se determina la	viabilidad del proyecto.
  2. Elaboración:
     Lo que se hace es establecer la arquitectura de alto nivel de la aplicación y la	planificación del proyecto.
  3. Construcción:
     Se realiza Implementación y las pruebas.
  4. Transición:
     Se realiza el despliegue de la aplicación en el entorno del cliente.

# Metodología Scrum
Metodología iterativa e incremental, muy ligado al desarrollo ágil.
Basado en iteraciones denominadas sprints
solapamiento del tiempo
Realiza entregas en poco tiempo

#### Roles
- Scrum Master: Es el en cargado solventar problemas en el equipo (del tipo de no desarrollo). No es el jefe de proyecto, ese sería el product owner.
- Product Owner (PO): Es el representante de los intereses del cliente y velara por los intereses del mismo. El PO prioriza el trabajo y gestiona el backlog
- Equipo de desarrollo: Aquí caben los analistas y desarrolladores
- Stakeholders: Personas interesadas proveedores, intermediarios, equipos de sistemas, equipos de despliegue.
#### Organización del trabajo
- Sprints: es un periodo de tiempo de una a cuatro semanas y la duración no suele variar a lo largo del proyecto
- Historias de usuarios:
  - Como [TIPO] quiero [FUNCIÓN] para [BENEFICIO]
    Ejemplo: “Como profesor quiero poder visualizar la pantalla de cada alumno en tiempo real, para comprobar que no esta jugando en clase”
#### Artefactos
- Backlog: un conjunto de funcionalidades detectadas sin desarrollar
  - Product backlog: son todas las funcionalidades sin desarrollar
  - Sprint Backlog: funcionalidades sin desarrollar en el sprint
- Incremento o entregable: versión funcional del software que se entrega al finalizar el sprint
#### Ciclo de trabajo
Es como se estructura el trabajo en cada sprint
1. Planificación.
2. Desarrollo.
3. Mostrar resultados.
4. Reflexionar sobre lo que se puede mejorar en el siguiente sprint.
#### Ceremonias
Son reuniones que se llevan a cabo y en cada una determinaremos cuando, quien participa y que se llevara a cabo
- Sprint planning:
  - Al inicio de cada sprint
  - el PO indica las funcionalidades
  - Se planifica el trabajo y se reparte
  - Participan desarrolladores, SM, PO y stakeholders(dependiendo el alcance)
- Daily Meeting:
  - Al inicio de la jornada
  - De pie / Cámara ON
  - Cada miembro dice que hizo ayer, que hara hoy, y que problemas tiene
  - Participan los desarrolladores y el SM
- Sprint review:
  - Al final del sprint.
  - Se indica que se ha desarrollado y que no. Se hace una demo.
  - Participan desarrolladores, SM, PO y stakeholders(dependiendo el alcance)
- Reunión de retrospectiva
  - Despues del sprint review
  - Reflexion sobre que cosas se han hecho bien, que no y como mejorar
  - Participan devs y SM
#### Elementos adicionales
- Tablero kanban:
  - Visualizar ToDo de desarrollo, en proceso, en espera,…
  - Permite visualizar el estado del sprint
  - Herramientas Github, Trello.
- Jira:
  - Herramienta de gestion de proyectos
- Burndown chart
  - Grafico con dos dimensiones (tiempo y pendientes)